|  | Arbeiten | Anmerkung | Std |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Schablone für Schlingerkiel anfertigen | Plan | 1 |
| 1 | Rumpf: Elektronik ausbauen und Propeller abmontieren und Wellenenden abdecken | Ständer | 1 |
| 2 | Rumpf innen abdecken |  | 1 |
| 3 | Vorrichtung einer Lackierauflage für den Rumpf anfertigen > Ständer umgedreht (=SU) | SU | 1 |
| 4 | Rumpf für weitere Bearbeitung am Deck auflegen |  | 1 |
| 5 | Schlingerkiele anfertigen |  | 2 |
| 6 | Rumpf für Verklebung der Schlingerkiele vorbereiten und sie ankleben (5-Min-Epoxy) |  | 1 |
| 7 | Kitten des Rumpfes |  | 4 |
| 8 | Trockenschleifen und Nachkitten |  | 4 |
| 9 | Herstellung und Ankleben der Ankerklüsen für Bug | Ständer (S) | 3 |
| 10 | Herstellung und Einbau der Ankerkettenrohre ~6mm | S | 2 |
| 11 | Herstellung Ankerklüsen Deck aus vorhd. Ösen | S | 1 |
| 12 | Ankerkettenrohre am Rumpf mit Silikon abdichten |  | 0,5 |
| 13 | Kasematten Geschütz-Rollen lackieren (Silbergrau) | S | 0,5 |
| 14 | Rumpf Kasematten G. rechts fetten und einbauen, Seitenteile ankleben und Ecken verschleifen | S | 3 |
| 15 | Rumpf Kasematten G. links einbauen wie zuvor | S | 3 |
| 16 | Anker- und Kettendeck Teile herstellen und aufkleben | S | 3 |
| 17 | Bordkante nivellieren auf 2mm Höhe, vorne + hinten | S | 5 |
| 18 | Mitteldeckbefestigung herstellen, hinten | S | 4 |
| 19 | Geschützturm-Ringe herstellen (4x60mm, 2x70mm) | S | 1 |
| 20 | Kartonschablone für hinteres Deck anfertigen | S | 1 |
| 21 | Mitteldeck Verriegelungen einkleben | S | 2 |
| 22 | Schlitze für Verriegelungen im Vorderdeck herstellen | S | 3 |
| 23 | G-Ringe schleifen und mit Porenfüller streichen | S | 3 |
| 24 | Führungsscheibe auf G-Türmen einrichten, ankleben | S | 1 |
| 25 | ABS-Distanzstreifen für Führungsring herstellen | S | 1 |
| 26 | G-Türme Kanonenrohre anpassen und einbauen | S | 2 |
| 27 | Kanonenrohre mit Schrumpfschlauch überziehen | S | 2 |
| 28 | Kanonenrohre gr. mit Alu-Abdeckungen versehen | S | 3 |
| 29 | Türme und G-Ringe grundieren, nachkitten, schleifen | S | 5 |
| 30 | Maschinenhauslüftung bauen und grundieren | S | 5 |
| 31 | Hint. Gefechtsturm bauen und grundieren | S | 4 |
| 32 | Antennenumschalter bauen und grundieren | S | 4 |
| 33 | zwei Kräne bauen und Porenfülleranstrich | S | 4 |
| 34 | 10 Seilrollen, 4 Winden und Kranflasche anfertigen, provisorisch einbauen | S | 5 |
| 35 | Reling Kranbühnen löten und ankleben | S | 3 |
| 36 | Kran Scheinwerferbühnen anfertigen | S | 1 |
| 37 | Reling Scheinwerferbühne löten, ankleben | S | 3 |
| 38 | K-Scheinwerferbühne ankleben | S | 1 |
| 39 | Kräne zerlegen und Teile grundieren | S | 3 |
| 40 | Kräne, Winden und Seile zusammenbauen | S | 4 |
| 41 | Kompassturm Reling, Reling für Kräne, Reling für K-Scheinwerferbühnen bauen und grundieren | S | 5 |
| 42 | Brücke mit Scheinwerferbühnen - Reling bauen, abdecken und grundieren | S | 3 |
| 43 | Kransockel Einschraubmuttern M4 einharzen (5-M-E) | S | 1 |
| 45 | Kasematten Deck: Bohrungen für Kranschrauben und Kräne prov. montieren und Montagerohr einkleben, Teilsockel herstellen, ankleben | S | 3 |
| 46 | Scheinwerferbühnen für Fockmast bauen | S | 3 |
| 47 | Brückenflügel: Positionslampeneinkleben | S | 1 |
| 48 | Alle Scheinwerfer Sockel und Form anpassen | S | 1 |
| 49 | Fock- und Hauptmast zusammenbauen | S | 2 |
| 50 | Maste prov. einmessen und prov. einpassen | S | 1 |
| 51 | Ausguck bauen und anpassen, teilgrundieren | S | 5 |
| 52 | Reling für alle Scheinwerferbühnen herstellen und montieren | S | 5 |
| 53 | Maste (ohne Ausguck) grundieren | S | 1 |
| 54 | alle Rahen herstellen, kleben und grundieren | S | 2 |
| 55 | Positionslampen verdrahten | S | 1 |
| 56 | Brückensteher aus 3mm GFK-stab einkleben | S | 2 |
| 57 | Rundung für Kräne am Kasem. Deck ankleben | S | 1 |
| 58 | Brücke und Kasematten Deck neue Farbe streichen | S | 2 |
| 59 | Steher Brückenflügel herstellen einkleben | S | 2 |
| 60 | Brücke: Positionslampen einbauen und verdrahten | S |  |
| 61 | Brücke, Kasematten Deck, Scheinwerferbühnen mit neuer Farbe streichen (Aufbau Silbergrau 7001, Dachfl. Verkehrsgrau 7043) | S | 3 |
| 62 | Kräne, diverse Sockel, Abgangsgebäude mit Silbergrau, Oberflächen mit Verkehrsgrau streichen | S | 3 |
| 63 | Alle Scheinwerfer möglichst an Originalform anpassen und Mattschwarz lackieren | S | 2 |
| 64 | Brücke mit Kasematten Deck zusammenkleben und streichen | S | 4 |
| 65 | Fockmast Ausguck ankleben und Stützen und anstreichen | S | 2 |
| 66 | Schornsteine kitten, schleifen und grundieren | S | 1 |
| 67 | Schornsteinabdeckungen herstellen | S | 2 |
| 68 | Schornsteingitter herstellen, danach grundieren und mattschwarz spritzen | S | 5 |
| 69 | Alu-Schornsteinrohre ablängen und einbaufertig machen | S | 1 |
| 70 | Rumpfrand bei Kasematten abdecken | S | 1 |
| 71 | Rumpf kitten, schleifen, grundieren und spritzen | SU | 7 |
| 72 | Wasserlinie einzeichnen und für Lackierung des Oberrumpfes nach unten hin abdecken | S | 2 |
| 73 | Schornsteine: Fußleisten herstellen und Schornsteine mit Auflagestiften versehen und Leisten aufkleben. - wurde nicht abgeschlossen > O-Ringe angebracht | S | 8 |
| 74 | Schornsteine lackieren mit Silbergrau | S | 1 |
| 75 | Schornstein obere Abdeckungen aufkleben | S | 1 |
| 76 | Schornsteine auf Sockeln ankleben und seitliche Rohre ankleben | S | 1 |
| 77 | Auf Fockmast und Brücke Leitern ankleben, lackieren | S | 3 |
| 78 | Rettungsboote zusammenkleben, große Schaluppe bauen und grundieren, lackieren | S | 5 |
| 79 | Gewehrständer bauen und lackieren | S | 2 |
| 80 | Entfernungsmesser und Kompass anfertigen und jeweils ankleben | S | 2 |
| 81 | Rohre an Schornsteinen anfertigen, streichen und ankleben | S | 3 |
| 82 | Anpassung des Bretter Furniers am Hauptdeck und danach Anklebung des Decks | S | 5 |
| 83 | Brett Furnier andere Decks am Sperrholzdeck ankleben und den Überstand abschleifen | S | 4 |
| 84 | Geschützpositionen aufzeichnen und Sicherheits-kreise anzeichnen und bemalen | S | 5 |
| 85 | Geschützlager bohren (Geschütze können später montiert werden) | S | 1 |
| 86 | Decks mit gedunkeltem Porenfüller streichen und danach mit seidenmatt Klarlack spritzen | S | 2 |
| 87 | Nach der Klebung des Furniers das Brückendeck anschrauben und Kranlagerbohrung durch das Deck bohren | S | 2 |
| 88 | Kräne und alle Scheinwerfer montieren | S | 3 |
| 89 | Schornsteine und alle kleinen Bauwerke anschrauben | S | 4 |
| 90 | Im Rumpf 2 Verstärkungszüge bei Spanten 8 und 10 einbauen/einkleben | S | 4 |
| 91 | Wasserelinie neu 6cm mittschiffs und Abdeckband an WL ankleben | S | 3 |
| 92 | Ankerkettenösen beim Bug einkleben | S | 1 |
| 92 | Hintere Ankerkettenösen ankleben | S |  |
| 93 | Slipwagen für Radetzky anpassen | S | 1 |
| 94 | Kasematten Deck demontieren, Kräne Seitenwechsel, K-Deck wieder montieren | S | 3 |
| 95 | Geschütztürme Dächer abdecken und Verkehrsgrau streichen | S | 4 |
| 96 | Maste vermessen und Rahenpunkte festlegen, zwei | S | 1 |
| 97 | Stiegenabgänge und Kasematten Deck ankleben | S | 1 |
| 98 | Sicherheits-Kranablage anfertigen, lackieren und ankleben | S | 3 |
| 99 | Kasem.-Geschützrohre lackieren und einkleben | S |  |
| 100 | 6 Stk. Rahenbefestigungen herstellen | S | 4 |
| 101 | Alle Rahen in Halterungen einbauen und lackieren | S | 3 |
| 102 | Haus mit Kranablage nochmals abbauen bzw 2 fehl. Streben ergänzen, lackieren und wieder montieren | S | 2 |
| 103 | Bootsabstellträger zeichnen und Träger und Stützen herstellen und anpassen | S | 4 |
| 104 | Rumpf f. Motor Barkasse bauen und grundieren | S | 3 |
| 105 | Barkasse Aufbau herstellen, kleben und lackieren | S | 3 |
| 106 | Dampf Schaluppe Aufbau ergänzen, lackieren | S | 4 |
| 107 | Vordere Bootsträger anpassen, grundieren, lackieren | S | 3 |
| 108 | Bootsträger einrichten und einseitig ankleben (Kas.D.) | S | 1 |
| 109 | für Hauptmast (hinten) Top-Licht bauen und verdrahten (6V) | S | 2 |
| 110 | 2 Mastkörbe herstellen und lackieren | S | 3 |
| 111 | Mastkorb Hauptmast mit Kabelschlitz für Top-Licht versehen | S | 1 |
| 112 | Kasematten-Kanonenrohre aus Kunststoff herstellen und lackieren | S | 2 |
| 113 | Diverse Leitern, Hauptmast, Kas-Deck, usw. ankleben und lackieren | S | 2 |
| 114 | Kanonenrohre einkleben | S | 2 |
| 115 | Bordrand innen Silbergrau streichen | S | 1 |
| 116 | Farbtests Unterwasserrumpf, neue Farbe wird RAL 6035 Perlgrün seidenmatt? | S | 1 |
| 117 | Anker an Öffnungen angepasst und lackiert | S | 2 |
| 118 | Deckanker für Abspannungen montiert | S | 3 |
| 119 | Rauchgenerator und Leitungen einbauen, erproben | S | 4 |
| 120 | Schaltelektronik für Positionslichter einbauen | S | 1 |
| 121 | Abdeckung für Spray mit Perlgrün (RAL 6035) und nachfolgende Lackierung | SU | 4 |
| 122 | Wasserpass aufkleben und nachbessern | SU | 1 |
| 123 | Sichtöffnungen an Gefechtstürmen kleben, ausbessern | S | 1 |
| 124 | Anker schwarz sprayen | S | 1 |
| 125 | 5 Heckfenster aus Folie ankleben und mattieren | S | 2 |
| 126 | Alle Rahen an Maste montieren und Verspannen | S | 3 |
| 127 | Kurze Maststiele für Maste herstellen, montieren, verspannen und anstreichen, Fahne anbringen | S | 3 |
| 128 | Beryllium Federkontakte herstellen, montieren und verdrahten | S | 4 |
| 129 | Spannschlösser anpassen, aufbohren für Splinte | S | 2 |
| 130 | Alle Abspannungen montieren, Maststellung vermessen, einrichten, Spannschlösser streichen | S | 8 |
| 131 | Erste Erprobungsfahrt, dabei 240g aus Bugbereich entnommen (danach noch 180g entnommen) | S | 2 |
| 132 | Haltegriffe zum Anheben und zur Festigung des Rumpfes an Spanten verstärken | S | 2 |
| 133 | Stopfbuchsen nachfetten | S | 2 |
| 134 | Hinterer Flaggenstock mit Fahne prov. montieren Signalfahnen anfertigen (R) | S | 2 |
| 135 | Top Funkantennen anfertigen und montieren | S | 5 |
| 136 | Seitliche Antennen und Fahnenseile bauen, ankleben | S | 4 |
| 137 | Alle Antennen ölen | S | 1 |
| 138 | 2m Reling löten und verschleifen | S | 7 |
| 139 | Große Kutter Aeronaut schmäler gemacht, lackiert | S | 4 |
| 140 | Kutter-Traversen gebaut, lackiert, angeklebt | S | 4 |
| 141 | Reling für Geschütztürme bauen und lackieren | S | 4 |
| 142 | Geschützturm Reling Abschnitte auf Türmen ankleben | S | 3 |
| 142 | Kanonen auf Türmen aufkleben | S | 1 |
| 143 | Reling am Mitteldeck aufbauen, für Bug und Heck vorbiegen | S | 3 |
| 144 | Leitern bei Schusskanälen und Ankern anpassen, lackieren, aufkleben | S | 2 |
| 145 | Alle Lüftungsschächte, Windensockel etc. aus Hartholz herstellen und lackieren | S | 4 |
| 146 | Winden, Spille, Lüftungsschächte und Lüfter am Mitteldeck und auch am Heck Deck angeklebt | S | 3 |
| 147 | Vorders und hinteres Deck mit Silokon aufkleben | S | 3 |
| 148 | Poller, Winden, Decklüfter herstellen und am Deck positionieren und ankleben | S | 5 |
| 149 | Diverse Davits für Rettungsboote und Boote anhängen | S | 3 |
| 150 | Reling auf den Decks montieren | S | 4 |
|  | Für den Bauzustand um 1915 noch erforderlich |  |  |
|  | Herstellung der Distanzstangen mit den Seilen für die Torpedonetze |  |  |
|  | Herstellung der Torpedonetzrollen und Verklebung |  |  |
|  | Ankleben der Distanzstangen am Rumpf |  |  |